# Product Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **PRODUCT BACKLOG** | | | | | |
| ID | Sebagai seorang …. | Saya ingin….. | Sehingga…. | Prioritas | Status |
| 1 | Pustakawan | Melihat daftar anggota dan pengunjung | Saya dapat mengelola situs pengunjung | Harus | Selesai |
| 2 | Pustakawan | Menambahkan kategori buku | Mempermudah anggota mendapatkan buku yang diinginkan | Harus | Selesai |
| 3 | Pustakawan | Menambahkan kata kunci | Mempermudah anggota mendapatkan buku yang diinginkan | Harus | Selesai |
| 4 | Pustakawan | Memastikan buku bersih dan tersusun rapi | Pembaca mendapatkan buku yang terbaik | Harus | Selesai |
| 5 | Anggota | Membaca buku | Saya meminjam buku dari perpustakaan | Harus | Akan Mulai |
| 6 | Anggota | Meminjam buku | Saya dapat membaca buku | Akan | Sedang Berlangsung |
| 7 | Anggota | Mengembalikan Buku | Sehingga saya dapat meminjam buku kembali | Harus | Akan Mulai |
| 8 | Pengunjung | Memiliki kartu Keanggotaan | Saya dapat meminjam buku | Harus | Akan Mulai |
| 9 | Pengunjung | mengikuti perkembangan keanggotaan | saya mendapatkan informasi terbaru mengenai keanggotaan | Harus | Akan Mulai |
| 10 | Pustakawan | menerima laporan dari pengunjung dan pengguna | saya dapat mengatasi masalh yang ada | Harus | Akan Mulai |

# Sprint Backlog

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **SPRINT BACKLOG** | | | | | |
| Tasks | Monday | Tuesday | Wednesday | Thursday | Friday |
| Membuat datar anggota | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Membuat daftar kategori buku | - | - | - | - | 1 |
| Membuat kata kunci pencarian buku | 1 | - | - | - | 1 |
| Memeriksa Buku | 1 | 4 | 3 | 2 | 5 |
| Membuat kartu Keanggotaan | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| Membuat kotak saran | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| **Total** | **5** | **7** | **6** | **5** | **10** |

# Velocity